FLEETWAY

PLANO DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO  •  30/07/2026

| OBJETIVO Lançar um SaaS comercial, seguro e administrado pelo RQCODE. | REGRA DO DIA Escolher 3 entregas. Concluir antes de abrir novas frentes. | FONTE DA VERDADE GitHub + RQCODE. Nenhum segredo dentro do repositório. |
| --- | --- | --- |

# Situação verificada

| ÁREA | DIAGNÓSTICO |
| --- | --- |
| VPS | SSH por chave OK; Nginx e PHP-FPM ativos; disco em 40%. |
| Produto | Multi-tenant, 4 painéis, i18n, voz, pagamentos e suporte já estruturados. |
| Segurança | 54 testes passaram; banco local indisponível bloqueia validação completa. |
| Git | Fleetway local e produção ainda não são repositórios Git. |
| Crítico | Credenciais legadas em texto claro: rotacionar e retirar do fluxo operacional. |

# Sequência obrigatória

| # | FASE | ENTREGAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SEGURANÇA | Rotacionar segredos • cofre • MFA • APP_DEBUG=false • backup/restauração |
| 2 | GITHUB | Criar repo privado • preparar commit • revisar segredos • proteger main • CI |
| 3 | PRODUTO | Onboarding • Asaas • suporte IA • PT/EN/ES • voz segura • UX responsiva |
| 4 | RQCODE | API/webhooks • contas • usuários • planos • cobrança • suporte • auditoria |
| 5 | LANÇAMENTO | Validar • backup • deploy • smoke • monitorar • comercializar |

# Checklist de mesa

## A. Segurança e acessos

☐ Rotacionar credenciais legadas     ☐ Ativar MFA e cofre
☐ Testar restauração de backup     ☐ Revisar usuários root/admin

## B. Fonte da verdade

☐ Criar GitHub privado fleetway     ☐ Preparar commit com publish-github.bat
☐ Revisar e fazer push autorizado     ☐ Configurar CI e proteção da main

## C. Produto comercial

☐ Asaas ponta a ponta     ☐ Suporte IA + humano
☐ PT-BR, EN e ES completos     ☐ Voz com confirmação
☐ Mobile, acessibilidade e UX aprovados

## D. RQCODE central

☐ Sincronizar contas e usuários     ☐ Centralizar planos e cobranças
☐ Centralizar suporte/SLA     ☐ Exibir MRR, churn e saúde

## E. Operação

☐ Banco local ativo     ☐ validate.bat aprovado
☐ deploy-vps.bat com backup     ☐ Smoke e monitoramento aprovados

# Comandos

| AÇÃO | COMANDO |
| --- | --- |
| Iniciar local | C:\desenvolvimento\fleetway\start-local.bat |
| Validar | C:\desenvolvimento\fleetway\validate.bat |
| Preparar Git | publish-github.bat -RepositoryUrl <URL_PRIVADA> |
| Deploy | C:\desenvolvimento\fleetway\deploy-vps.bat |

# Ritual profissional

SEGUNDA: escolher marco e métrica.  •  DIARIAMENTE: 3 entregas e 1 registro.  •  SEXTA: demonstrar, medir e decidir.
NUNCA: publicar sem teste/backup; guardar senha em arquivo; abrir nova frente antes de concluir o marco atual.